|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Hedef** | **Mevcut Durum** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
|  | **1 ay** | **2 ay** | **3 ay** | **4 ay** | **6 ay** | **7 ay** | **8 ay** | **9 ay** | **10 ay** | **11 ay** | **12 ay** |  |
| Arazi Toplulaştırma ve İhale uygulama surecinin kontrolü | Toplulaştırma yapılarak Tarımsal üretimi artırmak, maliyetleri düşürmek | Arazi toplulaştırma 2018 yılında başlamıştır. | 2018-2020 yılında 125 yerleşim biriminde ilan edilen toplulaştırma alanlarında etüdü çalışmalarının tamamlanması,TİGH hizmetlerinin tamamlanmasını sağlamak. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
| Sulanabilir alan % 39.5 | Sulanabilir arazi miktarını % 20 arttırmak. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
|  | Sulama altyapısının %50 revize edilmesi | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
|  |  |  | Blok ve parsel planlarının gerçekleştirilmesini sağlayarak arazi sahiplerine teslim edilmesini sağlamak. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhale uygulama surecinin kontrolü | Toplulaştırma Projesinin süresi içerisinde bitirilmesi  |  | Projenin süresinde gerçekleştirilmesi | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
| Meraların ıslah edilmesi | Meraların İslah Edilmesi |  |
| Meralardan faydalanan Hayvan popilasyonu % 7  | Mera projesindeki hayvan popilasyonunu % 10 arttırmak.  | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
| Ot verimi % 20 dir  | Islah Çalışması sonucunda ot verimini % 30 arttırmak | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |
| Mera alanlarının arttırılması | Mera Tahsis Tahdit yapılacak alanların arttırılması | İlimizde 430000Ha Tespit 360000Ha Tahdit 67000Ha Tahsis alanı bulunmaktadır. | 2017 yılında toplamda 430000Ha olan Tespit 360000Ha olan Tahdit 67000Ha olan Tahsisin; 2018 yılında 435000Ha Tespit 365000 Ha Tahtit 75000 Ha Tahsis olarak gerçekleştirmek. | 3 Aylık |  |  | 1000Ha Tahsis,1000Ha Tahdit,1000HaTespit Yapılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |